## Slide 1: Projet Long
Curs7d
Groupe KL1 : Rémy Sangoï, Mathilde Laurenço, Zaïd Elmo, Oussama Bel Ayachi, Mathis Sigier, Louis Houcoll

## Slide 2: Présentation technique
Curs7d
Groupe KL1 : Rémy Sangoï, Mathilde Laurenço, Zaïd Elmo, Oussama Bel Ayachi, Mathis Sigier, Louis Houcoll

## Slide 3: Choix de conception
Curs7d
Présentation Technique

## Slide 4: Choix de conception
Utilisation de la libraire libGDX
Utilisation de Tiled Map

## Slide 5: Diagramme UML
Curs7d
Présentation Technique

## Slide 7: Création du projet rendu dans un premier temps
Ajout de la caméra
Ajout de la lecture du clavier (touches directionnelles) pour déplacer la caméra et le joueur
Caméra & déplacement joueur
Création de la classe inventaire (caractéristiques des objets)
Implémentation sous forme de liste l’ensemble des objets créés, la description associé et le design.
Création de premiers design simples pour les tester
Tentative de création de première méthodes render sans succès
Début inventaire

## Slide 8: Création du projet rendu dans un premier temps
Récupération des « layers » qui ne peuvent pas être parcouru
Ajout de test pour les déplacements
Collision
Écran de combat et attaques
Combats
Interférables
Dialogues
Dialogues implantés

## Slide 9: Création du projet rendu
Passage d’une carte à une autre
Mise à jour des colisions
Ajout de porte ouvrable
Rendu de la carte effectué sur Tiled avec la création de 5 map différentes pour l’implémenter dans le code java
Ajout de tous les design pour le perso, les personnages de quêtes, et l’ensemble des objets
Amélioration de la carte
Création d’une zone d’accueil sur Tiled pour démarrer le jeu
Accueil
Implémentation des fonctions principales : affichage, ajout d’un objet dans l’inventaire
Inventaire amélioré
A
Ajout de l’affichage de l’écran qui explique comment se déplacer et les autres commandes.
Ajout d’un mécanisme pour l’affichage de cet écran au lancement du jeu
Écran de règle
Ajout des statistiques : humeur, connaissance et PV (affichage)
Statistiques joueur

## Slide 10: Sprint 1
Curs7d
Du 17 Mars au 17 Avril

## Slide 11: Objectifs du Sprint 1
Objectifs repoussés au Sprint 2
Objectifs atteints durant ce Sprint
Affichage d’une petite carte avec un joueur déplaçable
Début d’ajout d’un objet, d’un PNJ amical et d’un PNJ ennemi
Implémentation d’un inventaire
Implémentation des Zone-Accueil et Zone-Ecole sur la carte
Création de l’interface de combat

## Slide 12: Sprint 1 - Oussama
En tant que joueur, je souhaite…
voir des PNJ alliés et des objets présents dans la carte pour interagir avec eux
pouvoir utiliser le bouton R pour ramasser un objet
pouvoir utiliser la touche Entrée pour interagir avec les PNJ alliés

## Slide 13: Sprint 1 - Rémy
Développement de l’envirronement
Implémentation de la caméra de vision
Déplacement du joueur

## Slide 14: Sprint 1 - Mathilde
Documentation sur Tiled map
Début de création de la map

## Slide 15: Sprint 1 - Louis
Réflexion sur l’architecture du programme
Documentation sur la libraire libGDX

## Slide 16: Sprint 1 - Zaïd
Écran de combat et attaques

## Slide 17: Sprint 1 - Mathis
Documentation sur Tiledmap
Début de création de la map secondaire

## Slide 18: Sprint 2
Curs7d
Du 17 Avril au 15 Mai

## Slide 19: Objectifs du Sprint 2
Objectifs repoussés au Sprint 3
Objectifs atteints durant ce Sprint
Création de la quête 1
Création de l’interface de combat
Finition de la carte
Amélioration de l’inventaire
Implémentation des pas limités
Création des quêtes 2-3
Implémentation d’un inventaire
Amélioration des PNJs et objets

## Slide 20: Sprint 2 - Oussama
En tant que joueur je souhaite…
que des dialogues se déroulent entre moi et les PNJ alliés lorsque j'interagis avec eux
pouvoir accepter ou refuser l'aide proposée par le PNJ allié pendant le dialogue

## Slide 21: Sprint 2 - Rémy
Implémentation de la Tiled Map
Implémentation des collisions

## Slide 22: Sprint 2 - Mathilde
Continuation de création de la map
Création graphique des objets de l’inventaire

## Slide 23: Sprint 2 - Louis
Début de l’implémentation de l’écran de règles
Réalisation du diagramme UML

## Slide 24: Sprint 3
Curs7d
Du 15 Mai au 30 Mai

## Slide 25: Objectifs du Sprint 3
Objectifs non atteints
Objectifs atteints durant ce Sprint
Création d’une porte qui donne accès à un autre lieu
Création des quêtes finales alternatives
Création des quêtes 2 et 3
Implémentation des pas limités
Amélioration de l’inventaire
Création des statistiques du joueur

## Slide 26: Sprint 3 - Oussama
je souhaite pouvoir initier une quête lorsque j'accepte l'aide proposée par le PNJ allié
lorsque j'essaie d'interagir à nouveau avec le même PNJ allié sans avoir encore accompli la quête, je souhaite recevoir une notification indiquant "Tu n'as pas encore accompli la quête".
lorsque je reviens vers le PNJ allié après avoir accompli la quête, je souhaite recevoir des félicitations de sa part.
après avoir réussi la quête, je souhaite qu'un objet spécial apparaisse sur la carte (prix)
En tant que joueur…

## Slide 27: Sprint 3 - Rémy
Rajout d’une porte (changement de la carte en fonction de l’état de la quête)
Création des statistiques du joueur

## Slide 28: Sprint 3 - Mathilde
Continuation de la création de la map
Continuation de la création graphique d’objets pour l’inventaire

## Slide 29: Sprint 3 - Louis
Fin de l’implémentation écran des règles
Amélioration du diagramme UML